## Slide 1
Revisão do sprint 2
Renda Pro – Aplicativo de controle financeiro

## Slide 2: Sprint 2
4 de outubro de 2023 a 17 de outubro de 2023
Alan Gomes
Gabriel Pimentel
Leonardo Alves
Pedro Paulo

## Slide 3: Metas da Sprint
Recapitulação das metas definidas do início da Sprint:
Tela Menu Mobile e Desktop
Tela Cadastro Mobile
Tela Esqueceu senha Mobile e Desktop
Cadastro de Rendas e Despesas - Script
Login e Cadastro - Script
Esqueceu senha - Script
Calendário – Script
Conexão com o Banco de Dados

## Slide 4: Itens Concluídos
Lista dos principais itens de trabalho concluídos:
Tela Cadastro Mobile
Tela Esqueceu senha Mobile e Desktop
Cadastro de Rendas e Despesas - Script
Login e Cadastro - Script
Esqueceu senha – Script
Conexão com o Banco de Dados

## Slide 5: Tela Cadastro Mobile
O usuário irá fazer o cadastro com suas informações, sendo elas seu Nome completo, e-mail, cpf, telefone, data de nascimento, senha e a confirmação da mesma.

## Slide 6: Tela Esqueceu senha Mobile
Aqui o usuário irá inserir um e-mail para que ele receba um link ou um código. Então ele irá inserir esse código e assim ele irá criar um nova senha.

## Slide 7: Tela Esqueceu senha Desktop

## Slide 8: Cadastro de Rendas e Despesas - Script
Aqui o usuário irá inserir sua rendas e despesas nos campos que deixamos pronto, caso tenha uma renda ou despesa que ele queira inserir, ele poderá fazer isso. Após isso, elas serão armazenadas no nosso banco de dados. Para que possamos calcular a sua futura renda ou despesa no fim do mês

## Slide 13: Login e Cadastro - Script

## Slide 14: Login

## Slide 15: Cadastro

## Slide 16: Esqueceu senha – Script

## Slide 17: Conexão com o Banco de dados
Fizemos a conexão com um banco de dados relacional. Usamos o MySql Workbench usando a linguagem SQl.

## Slide 18: Feedback

## Slide 19: Discussão

## Slide 20
Revisão das Metas da Sprint

## Slide 21
Fizemos 6 das 8 metas.

## Slide 22
Tela Menu Mobile e Desktop, e o Script do Calendário
Estamos em desenvolvimentos dessas metas, a rotina e o dia-dia atrasaram essas 2 metas

## Slide 23: Sprint 3
Próximos passos

## Slide 24: Prioridades e objetivos da Sprint 3
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................

## Slide 25: Sprint 3
18 de Outubro de 2023 a 25 de Outubro 2023

## Slide 26: Obrigado!